### Estructura del Proyecto: LABCONTROL (Grupo SQLitos)

- 1. Objetivos

  - Objetivo General: Centralizar información y procesos de laboratorios (disponibilidad, horarios, solicitudes, utilización e incidencias) mediante un sistema web para el Centro de Cómputo de la Sede Univalle La Paz.

  - Objetivos Específicos:

    - Facilitar la consulta en línea de horarios y disponibilidad de espacios sin necesidad de revisiones físicas.

    - Optimizar la solicitud y autorización de uso de laboratorios por parte de estudiantes y docentes.

    - Mantener una trazabilidad digital de la utilización de equipos y del reporte/atención de incidencias.

- 2. Alcance

  - Lo que incluye (MVP y evoluciones): Sistema web enfocado en la gestión de 4 áreas clave divididas en 4 iteraciones: Acceso y consulta, Gestión operativa (solicitudes y administración), Control de incidencias (reportes y atención), y Funciones de apoyo (historiales, reportes de gestión, notificaciones e indicadores).

  - Límites: El sistema está diseñado específicamente para el Centro de Cómputo de la Sede Univalle La Paz. Aspectos como el mantenimiento predictivo profundo o hardware automatizado quedan fuera del alcance inicial (pendientes de investigación).

- 3. Actividades

  - Basadas en las iteraciones y el Product Backlog del documento:

    - Iteración 1 (Acceso y Consulta): Diseño de inicio de sesión (HU-01), desarrollo de consultas de disponibilidad (HU-02), horarios (HU-03), información de laboratorios (HU-04), envío de solicitudes (HU-05) y seguimiento de solicitudes propias (HU-06, HU-07).

    - Iteración 2 (Gestión Operativa): Panel de aprobación de solicitudes (HU-08), registro de utilización (HU-09), y módulos de administración de laboratorios, horarios y usuarios/roles (HU-10 a HU-12).

    - Iteración 3 (Incidencias): Formulario de reporte de fallas (HU-13), consulta de estado (HU-14) y gestión/atención por parte de técnicos o encargados (HU-15).

    - Iteración 4 (Funcionalidades de Apoyo): Historiales (HU-16, HU-17), reportes de gestión (HU-18), sistema de notificaciones (HU-19) y dashboard de indicadores/estadísticas (HU-20).

- 4. Recursos

  - Espacios compartidos y plataformas de comunicación (Teams).

  - Repositorios de código y documentación de historias de usuario.

  - Equipos de computación para el desarrollo e infraestructura de pruebas.

- 5. Personas

  - Equipo de Desarrollo (Grupo SQLitos):

    - Jared Luis Asturizaga Villarreal (Líder / Coordinador)

    - Jorge Angel Cores Andrade (Backend / Base de Datos)

    - Dustin Fernando Vaca Aguilar (Frontend / UX-UI)

    - Jheremy Jhostin Ramirez Arcani (Analista de Requisitos)

    - Jose Antonio Montes Flores (QA / Tester y Documentación)

  - Usuarios del Sistema: Estudiantes, docentes, encargados del Centro de Cómputo y administradores.

- 6. Responsabilidades

  - Todos los integrantes: Participaron en las conversaciones y levantamiento de información con el cliente/usuarios, cumplimiento de tareas acordadas y comunicación oportuna de dificultades.

  - Análisis y Requisitos: Jheremy Jhostin Ramirez Arcani.

  - Diseño de Base de Datos y Backend: Jorge Angel Cores Andrade.

  - Desarrollo Frontend y UX: Dustin Fernando Vaca Aguilar.

  - Pruebas y Calidad (QA): Jose Antonio Montes Flores.

  - Integración y Coordinación General: Jared Luis Asturizaga Villarreal.

  - Documentación: Elaborada conjuntamente por el equipo, con el seguimiento de Jared Asturizaga y Jose Montes.

- 7. Tiempo

  - Organizado mediante un enfoque ágil (XP / Scrum) dividido en 4 iteraciones detalladas en el documento de historias de usuario del Grupo SQLitos.

- 8. Entregables

  - Informe de proyecto e Historias de Usuario documentadas.

  - Sistema Web LABCONTROL funcional por iteraciones (Módulos de consulta, solicitud, gestión de incidencias y analítica/reportes).

  - Repositorio con código fuente (Frontend, Backend y Base de Datos) y pruebas de aceptación.

- 9. Riesgos

  - Dependencia inicial de procesos manuales y físicos en el Centro de Cómputo.

  - Hipótesis pendientes de validación cuantitativa sobre el mantenimiento de equipos.

  - Posibles desvíos en la estimación de esfuerzos (Story Points) y distribución real de tareas (identificado en la autoevaluación del equipo).

- 10. Tecnologías

  - (Nota: Aunque en el documento base no se enlistan tecnologías específicas de código, se pueden inferir y estructurar de acuerdo al perfil del proyecto web):

    - Frontend: Tecnologías web para interfaces de usuario (HTML, CSS, JavaScript / Frameworks web).

    - Backend: Lenguaje de programación para la lógica del servidor y servicios web.

    - Base de Datos: Sistema de gestión de bases de datos relacionales para almacenar usuarios, laboratorios, horarios, solicitudes e incidencias.

    - Control de versiones y Colaboración: Git, GitHub/GitLab y Microsoft Teams.

- 11. Mecanismos de seguimiento

  - Uso de espacios compartidos y Teams para la coordinación del equipo.

  - Revisión periódica de avances a través de Pull Requests (integrados por los responsables y revisados por compañeros).

  - Control de estados mediante el Backlog del producto y las historias de usuario priorizadas bajo criterios XP.

### ASIGNACIÓN DE PROYECTOS — LABCONTROL (Grupo SQLitos)

- 1. ¿Qué actividades deben realizarse?

Las actividades se organizan de acuerdo con las 4 iteraciones y el Product Backlog del proyecto:

  - Iteración 1 (Acceso y Consulta): Inicio de sesión (HU-01), consulta de disponibilidad (HU-02), consulta de horarios (HU-03), información de laboratorios (HU-04), solicitud de uso (HU-05), consulta de solicitudes propias (HU-06) y seguimiento de estados (HU-07).

  - Iteración 2 (Gestión Operativa): Gestión y aprobación de solicitudes por el encargado (HU-08), registro de utilización (HU-09), administración de laboratorios (HU-10), administración de horarios (HU-11) y administración de usuarios y roles (HU-12).

  - Iteración 3 (Incidencias): Reporte de incidencias de equipos (HU-13), consulta de estado de incidencias (HU-14) y gestión/atención de incidencias por técnicos (HU-15).

  - Iteración 4 (Funciones de Apoyo): Historial de solicitudes (HU-16), historial de incidencias (HU-17), generación de reportes de gestión (HU-18), sistema de notificaciones (HU-19) y visualización de indicadores/estadísticas (HU-20).

- 2. Quién será responsable:

Las responsabilidades están distribuidas según los roles definidos en el equipo del Grupo SQLitos:

  - Levantamiento de información / Comunicación con el cliente: Todos los integrantes del equipo participaron conjuntamente.

  - Liderazgo, Coordinación e Integración: Jared Luis Asturizaga Villarreal (Líder / Coordinador).

  - Desarrollo de Backend y Base de Datos: Jorge Angel Cores Andrade (Backend / BD).

  - Desarrollo de Frontend y Experiencia de Usuario: Dustin Fernando Vaca Aguilar (Frontend / UX-UI).

  - Análisis de Sistemas y Requisitos: Jheremy Jhostin Ramirez Arcani (Analista).

  - Pruebas, Calidad y Documentación de soporte: Jose Antonio Montes Flores (QA / Tester).

- 3. Qué recursos necesita:

  - Humanos: El equipo de 5 estudiantes del Grupo SQLitos y la colaboración de los usuarios/personal del Centro de Cómputo de la Sede Univalle La Paz.

  - Tecnológicos y de Comunicación: Plataforma Microsoft Teams y espacios compartidos para documentos, entornos de desarrollo de software, control de versiones y bases de datos.

- 4. Cuándo debe realizarse:

Se ejecuta cronológicamente a través de un ciclo de vida ágil dividido en 4 iteraciones secuenciales:

  - Iteración 1: Fase inicial de acceso y consulta.

  - Iteración 2: Fase de gestión operativa y administración de datos base.

  - Iteración 3: Fase de control y atención de incidencias.

  - Iteración 4: Fase final de funciones de apoyo, históricos y analítica.

- 5. Qué producto debe entregar:

  - Historias de usuario documentadas y validadas.

  - El sistema web LABCONTROL funcional y estructurado en sus diferentes módulos (Módulo de autenticación y consultas, Módulo de solicitudes y administración, Módulo de incidencias, y Módulo de reportes/indicadores).

  - Repositorio con el código fuente del sistema (Frontend, Backend y esquemas de base de datos).

- 6. Qué dependencias existen:

  - Dependencia funcional de acceso: La historia de usuario de Inicio de sesión (HU-01) actúa como puerta de entrada y es indispensable para controlar accesos, perfiles y roles en los demás módulos.

  - Dependencia de datos operativos: Las funciones de gestión y solicitud (como HU-05 o HU-08) dependen de que previamente existan datos base registrados sobre laboratorios y horarios (HU-10 y HU-11).

  - Dependencia de flujo: Las consultas de disponibilidad y horarios (HU-02, HU-03) son requisitos lógicos previos para que el usuario pueda realizar una solicitud de laboratorio adecuada (HU-05).

| Actividad | Jared | Jorge | Dustin | Jheremy | José Antonio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hablar con el cliente | R/A | I | I | C | I |
| Analizar requisitos | A | C | I | R | C |
| Diseñar base de datos | C | R/A | C | C | I |
| Desarrollar frontend | A | C | R | C | C |
| Desarrollar backend | A | R | C | C | C |
| Realizar pruebas | C | C | C | C | R/A |
| Integrar componentes | R/A | C | C | C | C |
| Documentar proyecto | R/A | C | C | C | C |

Leyenda del Modelo RACI:

- R (Responsible): Es la persona encargada de realizar la actividad.

- A (Accountable): Es la persona responsable final del resultado.

- C (Consulted): Persona a la que se le consulta información para la tarea.

- I (Informed): Persona a la que se le informa sobre los avances.