# Cores

## 1.- CONTEXTO DEL PROYECTO

-Confirmación de Envío de Solicitud

-Listado de "Mis Solicitudes"

-Métricas del Panel Principal (Dashboard)

-Gestión Directa de Solicitudes (Aprobar / Rechazar)

-Registro de Incidencias en Laboratorios (Función Futura)

-Notificaciones Automáticas de Cambio de Estado (Función Futura)

## 2.-El Problema

La universidad necesita una herramienta de control sencilla de múltiples funciones para las solicitudes y gestión de las solicitudes de laboratorios con un margen futuro de función para registrar incidencias en laboratorios con la posibilidad de saber de forma continua el estado de estas mismas.

# Cores/

# Jose Antonio Montes

## 1.-CONTEXTO DEL PROBLEMA

-Ver laboratorios libres

-Reservar un laboratorio en línea

-Reportar equipos dañados

-Ver estadísticas de uso

-Controlar quién entra al sistema

# Jose Antonio Montes/

# Dustin Fernando Vaca Aguilar

## 1.- CONTEXTO DEL PROBLEMA

-Consulta de disponibilidad

-Solicitud de reserva

- Monitoreo de estado

- Aprobación y gestión de solicitudes

- Configuración de laboratorios y horarios

# Dustin Fernando Vaca Aguilar/

# Jared Luis Asturizaga Villarreal

## 1.-CONTEXTO DEL PROBLEMA

-Consultar disponibilidad de laboratorios

-Solicitar el uso de un laboratorio

- Aprobar o rechazar solicitudes

- Consultar el estado de una solicitud

- Administrar información de laboratorios

# Jared Luis Asturizaga Villarreal/

# Jheremy Jhostin Ramirez Arcani

- Consultar disponibilidad de laboratorios

- Solicitar el uso de un laboratorio

- Aprobar o rechazar solicitudes

-Consultar el estado de una solicitud

- Administrar información de laboratorios

# Jheremy Jhostin Ramirez Arcani/

# Grupo

## 1.-Contexto

-Gestión Directa de Solicitudes (Aprobar / Rechazar)

-Reportar equipos dañados

- Configuración de laboratorios y horarios

-Consultar disponibilidad de laboratorios

- Administrar información de laboratorios

## 2.- Roles

| Integrante | Rol propuesto |
| --- | --- |
| Jared Luis Asturizaga Villarreal | Líder / Coordinador |
| Jorge Angel Cores Andrade | Desarrollador Backend / BD |
| Dustin Fernando Vaca Aguilar | Frontend / UX-UI |
| Jheremy Jhostin Ramirez Arcani | Analista |
| Jose Antonio Montes Flores | QA / Tester |

2.- PRODUCT BACKLOG

| IDID | HISTORIA DE USUARIO | PRIORIDAD | PUNTOS DE HISTORIA | ITERACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Confirmación de Envío de Solicitud | Alta | 5 | 1 |
| HU-02 | Listado de "Mis Solicitudes" | Media | 3 | 1 |
| HU-03 | Métricas del Panel Principal (Dashboard) | Media | 5 | 2 |
| HU-04 | Gestión Directa de Solicitudes (Aprobar / Rechazar) | Alta | 5 | 1 |
| HU-05 | Registro de Incidencias en Laboratorios (Función Futura) | Baja | 8 | 3 |
| HU-06 | Consulta de disponibilidad | Alta | 3 | 1 |
| HU-07 | Solicitud de reserva | Alta | 5 | 1 |
| HU-08 | Monitoreo de estado | Media | 3 | 1 |
| HU-09 | Aprobación y gestión de solicitudes | Alta | 5 | 1 |
| HU-10 | Configuración de laboratorios y horarios | Media | 8 | 2 |
| HU-11 | Ver laboratorios libres | Alta | 3 | 1 |
| HU-12 | Reservar un laboratorio en línea | Alta | 5 | 1 |
| HU-13 | Reportar equipos dañados | Media | 5 | 2 |
| HU-14 | Ver estadísticas de uso | Media | 5 | 2 |
| HU-15 | Controlar quién entra al sistema | Alta | 8 | 2 |
| HU-16 | Consultar disponibilidad de laboratorios | Alta | 3 | 1 |
| HU-17 | Consultar horarios de laboratorios | Media | 3 | 1 |
| HU-18 | Solicitar el uso de un laboratorio | Alta | 5 | 1 |
| HU-19 | Consultar estado de una solicitud | Media | 3 | 1 |
| HU-20 | Gestionar solicitudes de laboratorio | Alta | 5 | 1 |
| HU-21 | Aprobar o rechazar solicitudes | Alta | 5 | 1 |
| HU-22 | Administrar información de laboratorios | Media | 8 | 2 |

PRODUCT BACKLOG ARREGLADO

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Puntos | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Controlar quién entra al sistema (Autenticación) | Alta | 8 | 1 |
| HU-11 | Administrar información de laboratorios | Media | 8 | 1 |
| HU-10 | Configuración de laboratorios y horarios | Media | 8 | 1 |
| HU-03 | Consultar horarios de laboratorios | Media | 3 | 1 |
| HU-02 | Consultar disponibilidad de laboratorios | Alta | 3 | 1 |
| HU-04 | Solicitud de reserva de laboratorio | Alta | 5 | 1 |
| HU-05 | Confirmación de envío de solicitud | Alta | 5 | 1 |
| HU-06 | Listado de "Mis Solicitudes" | Media | 3 | 1 |
| HU-07 | Consultar estado de una solicitud | Media | 3 | 1 |
| HU-08 | Gestión directa de solicitudes (Aprobar / Rechazar) | Alta | 5 | 2 |
| HU-09 | Monitoreo de estado de laboratorios | Media | 3 | 2 |
| HU-15 | Ver laboratorios libres en tiempo real | Alta | 3 | 2 |
| HU-12 | Reportar equipos dañados | Media | 5 | 2 |
| HU-13 | Métricas del Panel Principal (Dashboard) | Media | 5 | 2 |
| HU-14 | Ver estadísticas de uso | Media | 5 | 2 |
| HU-16 | Registro de incidencias en laboratorios | Baja | 8 | 3 |
| HU-17 | Historial general de reservas del sistema | Baja | 5 | 3 |

Visto bueno de Inge

3.- PRIORIZACIÓN XP

| ID | Historia de Usuario Consolidada | Prioridad XP | Puntos | Iteración | Justificación según la Guía XP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Controlar quién entra al sistema (Autenticación / Registro) | Alta | 8 | 1 | Dependencia inicial: Es la puerta de entrada indispensable para gestionar roles y permisos del sistema. |
| HU-02 | Consultar disponibilidad de laboratorios en tiempo real (HU-02 + HU-15) | Alta | 5 | 1 | Flujo principal: El usuario primero necesita ver qué laboratorios están disponibles para poder reservar. |
| HU-03 | Consultar horarios de laboratorios | Media | 3 | 1 | Flujo de valor: Complementa la disponibilidad consultando los bloques de tiempo operativos. |
| HU-04 | Solicitud de reserva de laboratorio | Alta | 5 | 1 | Valor principal (Core): Es la acción clave del negocio (equivalente a "Reservar cita" del diagrama). |
| HU-05 | Confirmación de envío de solicitud | Alta | 5 | 1 | Cierre del flujo principal: Da respuesta inmediata y certidumbre al usuario tras solicitar la reserva. |
| HU-06 | Listado de "Mis Solicitudes" y su estado (HU-06 + HU-07) | Media | 5 | 1 | Seguimiento del usuario: Permite al usuario revisar las solicitudes enviadas en el flujo base. |
| HU-08 | Gestión directa de solicitudes (Aprobar / Rechazar) | Alta | 5 | 2 | Gestión administrativa: Proceso de aprobación por parte del encargado/administrador. |
| HU-09 | Monitoreo del estado operativo de laboratorios | Media | 3 | 2 | Panel operativo: Vista interactiva de control para administradores en tiempo real. |
| HU-11 | Administrar información de laboratorios y horarios (HU-11 + HU-10) | Media | 8 | 2 | Configuración: Permite a los administradores crear/modificar laboratorios para alimentar las búsquedas. |
| HU-13 | Panel Principal de Métricas y Estadísticas de uso (HU-13 + HU-14) | Media | 8 | 3 | Analítica: Reportes agregados que no bloquean la operación base. |
| HU-16 | Registro de incidencias y equipos dañados (HU-16 + HU-12) | Baja | 8 | 3 | Gestión de excepciones: Manejo de contingencias y fallos reportados en laboratorios. |
| HU-17 | Historial general de reservas del sistema | Baja | 5 | 3 | Auditoría: Consulta de datos históricos para análisis a largo plazo. |

4.- Diseño funcional

5.-Arquitectura

6.- Base de Datos

7.-Diseño de interfaces