PROYECTO DE SISTEMAS I

PROYECTO - INFORME E HISTORIAS DE USUARIO

LABCONTROL

Grupo SQLitos

Sistema Web para la Gestión y Control de Laboratorios del Centro de Cómputo

La Paz, 10 de septiembre de 2026

# Criterio de esta versión

Este informe consolida el trabajo académico documentado hasta la fecha y actualiza las historias de usuario para que correspondan con la versión de LABCONTROL que se está estructurando. Se mantiene la separación entre situaciones observadas y aspectos que todavía requieren validación.

# 1. Nominación del proyecto

LABCONTROL — Sistema Web para la Gestión y Control de Laboratorios del Centro de Cómputo.

Tipo: Sistema Web. Contexto: Centro de Cómputo de la Sede Univalle La Paz.

Propósito: centralizar información y procesos de laboratorios, disponibilidad, horarios, solicitudes, utilización e incidencias.

# 2. Nombre de grupo

Grupo SQLitos

# 3. Contrato de equipo

Acuerdo académico ficticio para establecer reglas de trabajo, responsabilidades y coordinación.

| Elemento | Acuerdo |
| --- | --- |
| Objetivo | Desarrollar y documentar LABCONTROL de forma organizada y justificada. |
| Responsabilidad | Cumplir tareas acordadas y comunicar dificultades oportunamente. |
| Comunicación | Teams y espacios compartidos para documentos y coordinación. |
| Evidencias | Conservar organizados los avances y documentos relevantes. |
| Decisiones | Buscar consenso; comparar alternativas cuando sea necesario. |
| Calidad | Revisar coherencia, ortografía, estructura y cumplimiento antes de entregar. |
| Conflictos | Resolver desacuerdos mediante diálogo y criterios del proyecto. |

## Integrantes y roles

| Integrante | Fortalezas | Competencias | Intereses | Rol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jared Luis Asturizaga Villarreal | Iniciativa, visión global | Coordinación, análisis, documentación | Gestión y desarrollo | Líder / Coordinador |
| Jorge Angel Cores Andrade | Pensamiento lógico | Programación, bases de datos | Backend y datos | Backend / BD |
| Dustin Fernando Vaca Aguilar | Creatividad | Diseño y desarrollo web | Frontend / UX | Frontend / UX-UI |
| Jheremy Jhostin Ramirez Arcani | Capacidad de análisis | Modelado y requisitos | Análisis de sistemas | Analista |
| Jose Antonio Montes Flores | Atención al detalle | Pruebas y documentación | QA / seguridad | QA / Tester |

# 4. Definición o formulación del Problema

En el Centro de Cómputo de la Sede Univalle La Paz, parte de la información y de los procesos relacionados con el uso de los laboratorios se gestionan mediante mecanismos físicos, manuales o presenciales. La consulta de horarios puede requerir revisar información colocada en los laboratorios y comparar espacios; la solicitud de uso puede depender de la atención del personal; y los registros de utilización e incidencias pueden realizarse en hojas físicas o mediante comunicación indirecta.

Esta situación dificulta la consulta organizada de disponibilidad, la gestión de solicitudes y la trazabilidad de incidencias. LABCONTROL plantea centralizar estos procesos en un sistema web. Los aspectos todavía no validados cuantitativamente se mantienen como elementos de investigación.

| Frente | Situación | Estado |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad | Dificultad para consultar centralizadamente horarios y espacios. | Observado |
| Solicitud / autorización | Dependencia de procesos presenciales y atención del personal. | Observado |
| Utilización | Registros físicos de usuarios, máquinas y observaciones. | Observado |
| Incidencias | Reporte y seguimiento mediante procesos indirectos/manuales. | Observado |
| Mantenimiento | Necesidad de investigar historial y seguimiento de equipos. | Por validar |

# 5. Historias de usuario construidas con el formato indicado

Las historias se expresan como: «Como [tipo de usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]». Se consolidan las historias existentes y se actualizan para mantener correspondencia con el proyecto actual.

## HU-01 — Inicio de sesión

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión mediante usuario/correo y contraseña, para acceder a las funciones correspondientes a su rol. |
| Prioridad XP | Alta |
| Story Points | 8 |
| Iteración | 1 |
| Criterios de aceptación | • Las credenciales se validan. • El acceso depende de credenciales válidas. • El usuario accede según su rol. |
| Tareas | • Diseñar login • Implementar validación • Aplicar roles y permisos • Probar acceso válido e inválido |

## HU-02 — Consultar disponibilidad de laboratorios

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como estudiante o docente, quiero consultar laboratorios disponibles según fecha y horario, para encontrar un espacio sin revisar físicamente cada laboratorio. |
| Prioridad XP | Alta |
| Story Points | 3 |
| Iteración | 1 |
| Criterios de aceptación | • Se puede seleccionar fecha y horario. • Se muestran laboratorios disponibles/no disponibles. |
| Tareas | • Diseñar consulta • Relacionar horarios y laboratorios • Implementar filtros • Probar resultados |

## HU-03 — Consultar horarios

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como estudiante o docente, quiero consultar los horarios registrados de un laboratorio, para planificar el uso del espacio con información organizada. |
| Prioridad XP | Alta |
| Story Points | 3 |
| Iteración | 1 |
| Criterios de aceptación | • Se selecciona un laboratorio. • Se muestran día y horas. • El horario corresponde al periodo académico. |
| Tareas | • Diseñar vista • Crear consulta • Relacionar laboratorio y periodo • Probar visualización |

## HU-04 — Consultar información de laboratorio

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como estudiante, docente o encargado, quiero consultar información básica de un laboratorio, para conocer sus características antes de utilizarlo o solicitarlo. |
| Prioridad XP | Media |
| Story Points | 3 |
| Iteración | 1 |
| Criterios de aceptación | • Se muestran nombre, ubicación, capacidad, estado y descripción. |
| Tareas | • Diseñar ficha • Consultar datos • Mostrar información • Probar diferentes laboratorios |

## HU-05 — Solicitar uso de laboratorio

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como estudiante o docente, quiero enviar una solicitud indicando laboratorio, fecha, horario y motivo, para gestionar el uso del laboratorio de forma organizada. |
| Prioridad XP | Alta |
| Story Points | 5 |
| Iteración | 1 |
| Criterios de aceptación | • Se selecciona laboratorio, fecha y horario. • Se registra el motivo. • Se validan campos obligatorios. • La solicitud queda registrada. |
| Tareas | • Diseñar formulario • Validar disponibilidad • Guardar solicitud • Asignar estado inicial |

## HU-06 — Consultar mis solicitudes

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como estudiante o docente, quiero ver mis solicitudes realizadas, para dar seguimiento a las solicitudes enviadas. |
| Prioridad XP | Media |
| Story Points | 3 |
| Iteración | 1 |
| Criterios de aceptación | • Solo aparecen solicitudes del usuario autenticado. • Se muestran fecha, laboratorio, horario y estado. |
| Tareas | • Crear listado • Filtrar por usuario • Diseñar vista • Probar estados |

## HU-07 — Consultar estado de solicitud

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como estudiante o docente, quiero consultar el estado de una solicitud, para saber si está pendiente, aprobada o rechazada. |
| Prioridad XP | Media |
| Story Points | 3 |
| Iteración | 1 |
| Criterios de aceptación | • Cada solicitud muestra un estado. • El estado corresponde al registro almacenado. |
| Tareas | • Definir estados • Mostrar estado • Validar cambios • Probar seguimiento |

## HU-08 — Gestionar solicitudes

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como encargado del Centro de Cómputo, quiero revisar y aprobar o rechazar solicitudes, para controlar el uso de los laboratorios. |
| Prioridad XP | Alta |
| Story Points | 5 |
| Iteración | 2 |
| Criterios de aceptación | • El encargado ve solicitudes pendientes. • Puede aprobar o rechazar. • El nuevo estado queda registrado. |
| Tareas | • Diseñar panel • Implementar aprobar/rechazar • Registrar cambios • Controlar permisos |

## HU-09 — Registrar utilización

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como encargado del Centro de Cómputo, quiero registrar el uso de un laboratorio o equipo, para mantener trazabilidad de utilización. |
| Prioridad XP | Media |
| Story Points | 5 |
| Iteración | 2 |
| Criterios de aceptación | • Se registra usuario, laboratorio/equipo, fecha y observación cuando corresponda. |
| Tareas | • Diseñar registro • Crear estructura • Validar datos • Guardar y consultar |

## HU-10 — Administrar laboratorios

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como encargado o administrador, quiero registrar y actualizar laboratorios, para mantener actualizada la información base. |
| Prioridad XP | Media |
| Story Points | 5 |
| Iteración | 2 |
| Criterios de aceptación | • Puede registrar y modificar laboratorios. • Se controla el estado. |
| Tareas | • CRUD de laboratorios • Validar datos • Implementar estados • Probar |

## HU-11 — Administrar horarios

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como encargado o administrador, quiero registrar y actualizar horarios, para mantener disponible la información operativa. |
| Prioridad XP | Media |
| Story Points | 5 |
| Iteración | 2 |
| Criterios de aceptación | • El horario se asocia a laboratorio y periodo. • Se registran día y horas. |
| Tareas | • Gestión de horarios • Relacionar entidades • Validar datos • Probar |

## HU-12 — Administrar usuarios y roles

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como administrador, quiero gestionar usuarios y asignar roles, para controlar acceso a funciones. |
| Prioridad XP | Media |
| Story Points | 5 |
| Iteración | 2 |
| Criterios de aceptación | • Cada usuario tiene un rol. • Solo usuarios autorizados gestionan usuarios. |
| Tareas | • Gestión de usuarios • Implementar roles • Aplicar permisos • Probar perfiles |

## HU-13 — Reportar incidencia

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como estudiante, docente o encargado, quiero registrar una incidencia indicando laboratorio y equipo, para dejar constancia de una falla para facilitar su atención. |
| Prioridad XP | Alta |
| Story Points | 5 |
| Iteración | 3 |
| Criterios de aceptación | • Se selecciona laboratorio/equipo cuando corresponda. • Se registra descripción, fecha y usuario. • La incidencia queda con estado inicial. |
| Tareas | • Diseñar formulario • Relacionar equipo/laboratorio • Guardar reporte • Definir estados |

## HU-14 — Consultar estado de incidencia

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como usuario que reportó o personal autorizado, quiero consultar el estado de una incidencia, para conocer si está pendiente, en atención o resuelta. |
| Prioridad XP | Media |
| Story Points | 3 |
| Iteración | 3 |
| Criterios de aceptación | • Se muestra el estado. • El usuario autorizado puede consultar el detalle. |
| Tareas | • Diseñar consulta • Implementar estados • Controlar permisos • Probar |

## HU-15 — Gestionar incidencias

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como encargado o técnico autorizado, quiero revisar y actualizar incidencias, para dar seguimiento ordenado a fallas. |
| Prioridad XP | Alta |
| Story Points | 5 |
| Iteración | 3 |
| Criterios de aceptación | • Se visualizan incidencias. • Se actualiza estado. • Se registra fecha de atención y observación técnica. |
| Tareas | • Diseñar panel • Actualizar estados • Registrar atención • Controlar permisos |

## HU-16 — Consultar historial de solicitudes

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como encargado o administrador, quiero consultar solicitudes anteriores, para obtener trazabilidad histórica. |
| Prioridad XP | Baja |
| Story Points | 5 |
| Iteración | 4 |
| Criterios de aceptación | • Se consultan solicitudes históricas. • Se muestran datos principales. |
| Tareas | • Diseñar historial • Implementar filtros • Consultar registros |

## HU-17 — Consultar historial de incidencias

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como encargado o administrador, quiero consultar incidencias anteriores, para identificar antecedentes de equipos. |
| Prioridad XP | Baja |
| Story Points | 5 |
| Iteración | 4 |
| Criterios de aceptación | • Se identifican laboratorio y equipo. • Se muestran estados y fechas. |
| Tareas | • Diseñar historial • Implementar filtros • Consultar registros |

## HU-18 — Generar reportes de gestión

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como administrador o encargado, quiero generar reportes sobre solicitudes, utilización e incidencias, para apoyar la revisión de la gestión. |
| Prioridad XP | Baja |
| Story Points | 5 |
| Iteración | 4 |
| Criterios de aceptación | • Se selecciona un tipo de reporte. • La información proviene de registros del sistema. |
| Tareas | • Definir reportes • Crear consultas • Diseñar presentación • Validar datos |

## HU-19 — Recibir notificaciones

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como usuario del sistema, quiero recibir avisos sobre solicitudes o incidencias, para conocer cambios importantes oportunamente. |
| Prioridad XP | Media |
| Story Points | 5 |
| Iteración | 4 |
| Criterios de aceptación | • Se genera aviso ante eventos definidos. • La notificación corresponde al usuario. |
| Tareas | • Definir eventos • Diseñar notificaciones • Implementar generación • Probar |

## HU-20 — Visualizar indicadores y estadísticas

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como administrador o encargado, quiero consultar indicadores y estadísticas de uso, para obtener una visión resumida del funcionamiento. |
| Prioridad XP | Baja |
| Story Points | 5 |
| Iteración | 4 |
| Criterios de aceptación | • Los indicadores usan datos registrados. • La información es comprensible. |
| Tareas | • Definir indicadores • Crear consultas agregadas • Diseñar dashboard • Validar cálculos |

# 6. Resumen de iteraciones

| Iteración | Objetivo | Historias | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acceso y consulta | HU-01 a HU-07 | Acceso, consulta de laboratorios/horarios y solicitud inicial. |
| 2 | Gestión operativa | HU-08 a HU-12 | Solicitudes, utilización, laboratorios, horarios y usuarios. |
| 3 | Incidencias | HU-13 a HU-15 | Registro, consulta y gestión de incidencias. |
| 4 | Funciones de apoyo | HU-16 a HU-20 | Historial, reportes, notificaciones e indicadores. |

# 7. Product Backlog

| ID | Requerimiento | Prioridad | Puntos | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Inicio de sesión / autenticación | Alta | 8 | 1 |
| PB-02 | Consultar disponibilidad | Alta | 3 | 1 |
| PB-03 | Consultar horarios | Alta | 3 | 1 |
| PB-04 | Consultar información de laboratorio | Media | 3 | 1 |
| PB-05 | Solicitar uso de laboratorio | Alta | 5 | 1 |
| PB-06 | Consultar mis solicitudes | Media | 3 | 1 |
| PB-07 | Consultar estado de solicitud | Media | 3 | 1 |
| PB-08 | Registrar utilización de laboratorio/equipo | Media | 5 | 2 |
| PB-09 | Reportar incidencia de equipo | Alta | 5 | 3 |
| PB-10 | Consultar estado de incidencia | Media | 3 | 3 |
| PB-11 | Gestionar incidencias | Alta | 5 | 3 |
| PB-12 | Administrar laboratorios | Media | 5 | 2 |
| PB-13 | Administrar horarios | Media | 5 | 2 |
| PB-14 | Administrar usuarios y roles | Media | 5 | 2 |
| PB-15 | Historial de solicitudes | Baja | 5 | 4 |
| PB-16 | Historial de incidencias | Baja | 5 | 4 |
| PB-17 | Reportes de gestión | Baja | 5 | 4 |
| PB-18 | Indicadores de gestión | Baja | 5 | 4 |
| PB-19 | Notificaciones | Media | 5 | 4 |
| PB-20 | Estadísticas de uso | Baja | 5 | 4 |

# 8. Historias de usuario principales

Las historias principales se identifican por su relación directa con el flujo de valor de LABCONTROL:

| Historia | Función dentro del sistema |
| --- | --- |
| HU-02 — Consultar disponibilidad | Permite conocer qué espacios pueden utilizarse. |
| HU-03 — Consultar horarios | Aporta la información temporal para interpretar la disponibilidad. |
| HU-05 — Solicitar uso | Representa la acción central de gestión del uso. |
| HU-08 — Gestionar solicitudes | Permite al encargado resolver las solicitudes. |
| HU-13 — Reportar incidencia | Aborda el frente de fallas y registro de incidencias. |
| HU-15 — Gestionar incidencias | Permite seguimiento y atención de las incidencias. |

HU-01 es una historia habilitadora: es necesaria para controlar acceso, usuarios y roles, aunque el valor central del proceso está en la gestión de laboratorios y sus incidencias.

# 9. Esquema de priorización XP

La priorización considera valor para el usuario, dependencia funcional, necesidad de construir un flujo de valor temprano y esfuerzo relativo mediante Story Points.

| Orden | ID | Historia | Prioridad XP | Puntos | Iteración | Criterio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-01 | Autenticación | Alta | 8 | 1 | Puerta de entrada |
| 2 | HU-02 | Disponibilidad | Alta | 3 | 1 | Consulta central |
| 3 | HU-03 | Horarios | Alta | 3 | 1 | Consulta temporal |
| 4 | HU-04 | Información laboratorio | Media | 3 | 1 | Apoyo a decisión |
| 5 | HU-05 | Solicitud | Alta | 5 | 1 | Acción central |
| 6 | HU-06 | Mis solicitudes | Media | 3 | 1 | Seguimiento |
| 7 | HU-07 | Estado solicitud | Media | 3 | 1 | Seguimiento |
| 8 | HU-08 | Gestión solicitudes | Alta | 5 | 2 | Gestión administrativa |
| 9 | HU-09 | Registro utilización | Media | 5 | 2 | Trazabilidad |
| 10 | HU-10 | Administrar laboratorios | Media | 5 | 2 | Datos base |
| 11 | HU-11 | Administrar horarios | Media | 5 | 2 | Datos operativos |
| 12 | HU-12 | Usuarios y roles | Media | 5 | 2 | Permisos |
| 13 | HU-13 | Reportar incidencia | Alta | 5 | 3 | Segundo frente |
| 14 | HU-14 | Estado incidencia | Media | 3 | 3 | Seguimiento |
| 15 | HU-15 | Gestionar incidencias | Alta | 5 | 3 | Atención |
| 16 | HU-16 | Historial solicitudes | Baja | 5 | 4 | Histórico |
| 17 | HU-17 | Historial incidencias | Baja | 5 | 4 | Histórico |
| 18 | HU-18 | Reportes | Baja | 5 | 4 | Gestión |
| 19 | HU-19 | Notificaciones | Media | 5 | 4 | Comunicación |
| 20 | HU-20 | Indicadores/estadísticas | Baja | 5 | 4 | Analítica |

# 10. Reflexión o autoevaluación

El desarrollo de las historias de usuario permitió pasar de una descripción general del problema a funcionalidades concretas que pueden implementarse, probarse y priorizarse. También permitió reconocer que LABCONTROL no debe reducirse a consultar horarios: el flujo de solicitud y el registro/seguimiento de incidencias forman parte de la propuesta.

| Aspecto | Autoevaluación |
| --- | --- |
| Comprensión del problema | He evolucionado de una idea centrada en horarios hacia una visión por procesos: disponibilidad, solicitud, utilización e incidencias. |
| Organización | El backlog y las iteraciones permiten ordenar el desarrollo y distinguir prioridades. |
| Liderazgo | He asumido la coordinación de la propuesta y la integración de aportes del equipo. |
| Trabajo en equipo | Existe una estructura de roles, aunque debe fortalecerse el seguimiento y distribución efectiva de tareas. |
| Análisis | Debo continuar validando con usuarios y personal para convertir hipótesis en evidencia. |
| Estimación | Necesito mejorar la estimación de esfuerzo y la distribución real del trabajo. |
| Compromiso | Mantener una documentación coherente, validar historias y revisar el MVP antes de cerrar el alcance. |

# 11. Control de coherencia del documento

Esta versión utiliza cinco integrantes, mantiene el grupo SQLitos, amplía el backlog a 20 elementos y hace corresponder backlog, historias, iteraciones y priorización XP. Las funciones de apoyo de la iteración 4 se mantienen como evolución y no deben interpretarse automáticamente como parte del MVP mínimo.