6.-historias de usuario

## PB-01 — Inicio de sesión

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión mediante usuario/correo y contraseña, para acceder a las funciones correspondientes a su rol. |
| Prioridad XP | Alta |
| Story Points | 8 |
| Iteración | 1 |
| Criterios de aceptación | • Las credenciales se validan. • El acceso depende de credenciales válidas. • El usuario accede según su rol. |
| Tareas | • Diseñar login • Implementar validación • Aplicar roles y permisos • Probar acceso válido e inválido |

## PB-02 — Consultar disponibilidad de laboratorios

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como estudiante o docente, quiero consultar laboratorios disponibles según fecha y horario, para encontrar un espacio sin revisar físicamente cada laboratorio. |
| Prioridad XP | Alta |
| Story Points | 3 |
| Iteración | 1 |
| Criterios de aceptación | • Se puede seleccionar fecha y horario. • Se muestran laboratorios disponibles/no disponibles. |
| Tareas | • Diseñar consulta • Relacionar horarios y laboratorios • Implementar filtros • Probar resultados |

## PB-03 — Consultar horarios

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como estudiante o docente, quiero consultar los horarios registrados de un laboratorio, para planificar el uso del espacio con información organizada. |
| Prioridad XP | Alta |
| Story Points | 3 |
| Iteración | 1 |
| Criterios de aceptación | • Se selecciona un laboratorio. • Se muestran día y horas. • El horario corresponde al periodo académico. |
| Tareas | • Diseñar vista • Crear consulta • Relacionar laboratorio y periodo • Probar visualización |

## PB-04 — Consultar información de laboratorio

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como estudiante, docente o encargado, quiero consultar información básica de un laboratorio, para conocer sus características antes de utilizarlo o solicitarlo. |
| Prioridad XP | Media |
| Story Points | 3 |
| Iteración | 1 |
| Criterios de aceptación | • Se muestran nombre, ubicación, capacidad, estado y descripción. |
| Tareas | • Diseñar ficha • Consultar datos • Mostrar información • Probar diferentes laboratorios |

## PB-05 — Solicitar uso de laboratorio

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como estudiante o docente, quiero enviar una solicitud indicando laboratorio, fecha, horario y motivo, para gestionar el uso del laboratorio de forma organizada. |
| Prioridad XP | Alta |
| Story Points | 5 |
| Iteración | 1 |
| Criterios de aceptación | • Se selecciona laboratorio, fecha y horario. • Se registra el motivo. • Se validan campos obligatorios. • La solicitud queda registrada. |
| Tareas | • Diseñar formulario • Validar disponibilidad • Guardar solicitud • Asignar estado inicial |

## PB-06 — Consultar mis solicitudes

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como estudiante o docente, quiero ver mis solicitudes realizadas, para dar seguimiento a las solicitudes enviadas. |
| Prioridad XP | Media |
| Story Points | 3 |
| Iteración | 1 |
| Criterios de aceptación | • Solo aparecen solicitudes del usuario autenticado. • Se muestran fecha, laboratorio, horario y estado. |
| Tareas | • Crear listado • Filtrar por usuario • Diseñar vista • Probar estados |

## PB-07 — Consultar estado de solicitud

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como estudiante o docente, quiero consultar el estado de una solicitud, para saber si está pendiente, aprobada o rechazada. |
| Prioridad XP | Media |
| Story Points | 3 |
| Iteración | 1 |
| Criterios de aceptación | • Cada solicitud muestra un estado. • El estado corresponde al registro almacenado. |
| Tareas | • Definir estados • Mostrar estado • Validar cambios • Probar seguimiento |

## PB-12 — Gestionar solicitudes

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como encargado del Centro de Cómputo, quiero revisar y aprobar o rechazar solicitudes, para controlar el uso de los laboratorios. |
| Prioridad XP | Alta |
| Story Points | 5 |
| Iteración | 2 |
| Criterios de aceptación | • El encargado ve solicitudes pendientes. • Puede aprobar o rechazar. • El nuevo estado queda registrado. |
| Tareas | • Diseñar panel • Implementar aprobar/rechazar • Registrar cambios • Controlar permisos |

## PB-08 — Registrar utilización

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como encargado del Centro de Cómputo, quiero registrar el uso de un laboratorio o equipo, para mantener trazabilidad de utilización. |
| Prioridad XP | Media |
| Story Points | 5 |
| Iteración | 2 |
| Criterios de aceptación | • Se registra usuario, laboratorio/equipo, fecha y observación cuando corresponda. |
| Tareas | • Diseñar registro • Crear estructura • Validar datos • Guardar y consultar |

## PB-12 — Administrar laboratorios

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como encargado o administrador, quiero registrar y actualizar laboratorios, para mantener actualizada la información base. |
| Prioridad XP | Media |
| Story Points | 5 |
| Iteración | 2 |
| Criterios de aceptación | • Puede registrar y modificar laboratorios. • Se controla el estado. |
| Tareas | • CRUD de laboratorios • Validar datos • Implementar estados • Probar |

## PB-13 — Administrar horarios

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como encargado o administrador, quiero registrar y actualizar horarios, para mantener disponible la información operativa. |
| Prioridad XP | Media |
| Story Points | 5 |
| Iteración | 2 |
| Criterios de aceptación | • El horario se asocia a laboratorio y periodo. • Se registran día y horas. |
| Tareas | • Gestión de horarios • Relacionar entidades • Validar datos • Probar |

## PB-14 — Administrar usuarios y roles

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como administrador, quiero gestionar usuarios y asignar roles, para controlar acceso a funciones. |
| Prioridad XP | Media |
| Story Points | 5 |
| Iteración | 2 |
| Criterios de aceptación | • Cada usuario tiene un rol. • Solo usuarios autorizados gestionan usuarios. |
| Tareas | • Gestión de usuarios • Implementar roles • Aplicar permisos • Probar perfiles |

## PB-09 — Reportar incidencia

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como estudiante, docente o encargado, quiero registrar una incidencia indicando laboratorio y equipo, para dejar constancia de una falla para facilitar su atención. |
| Prioridad XP | Alta |
| Story Points | 5 |
| Iteración | 3 |
| Criterios de aceptación | • Se selecciona laboratorio/equipo cuando corresponda. • Se registra descripción, fecha y usuario. • La incidencia queda con estado inicial. |
| Tareas | • Diseñar formulario • Relacionar equipo/laboratorio • Guardar reporte • Definir estados |

## PB-10 — Consultar estado de incidencia

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como usuario que reportó o personal autorizado, quiero consultar el estado de una incidencia, para conocer si está pendiente, en atención o resuelta. |
| Prioridad XP | Media |
| Story Points | 3 |
| Iteración | 3 |
| Criterios de aceptación | • Se muestra el estado. • El usuario autorizado puede consultar el detalle. |
| Tareas | • Diseñar consulta • Implementar estados • Controlar permisos • Probar |

## PB-11 — Gestionar incidencias

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como encargado o técnico autorizado, quiero revisar y actualizar incidencias, para dar seguimiento ordenado a fallas. |
| Prioridad XP | Alta |
| Story Points | 5 |
| Iteración | 3 |
| Criterios de aceptación | • Se visualizan incidencias. • Se actualiza estado. • Se registra fecha de atención y observación técnica. |
| Tareas | • Diseñar panel • Actualizar estados • Registrar atención • Controlar permisos |

## PB-15 — Consultar historial de solicitudes

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como encargado o administrador, quiero consultar solicitudes anteriores, para obtener trazabilidad histórica. |
| Prioridad XP | Baja |
| Story Points | 5 |
| Iteración | 4 |
| Criterios de aceptación | • Se consultan solicitudes históricas. • Se muestran datos principales. |
| Tareas | • Diseñar historial • Implementar filtros • Consultar registros |

## PB-16 — Consultar historial de incidencias

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como encargado o administrador, quiero consultar incidencias anteriores, para identificar antecedentes de equipos. |
| Prioridad XP | Baja |
| Story Points | 5 |
| Iteración | 4 |
| Criterios de aceptación | • Se identifican laboratorio y equipo. • Se muestran estados y fechas. |
| Tareas | • Diseñar historial • Implementar filtros • Consultar registros |

## PB-17 — Generar reportes de gestión

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como administrador o encargado, quiero generar reportes sobre solicitudes, utilización e incidencias, para apoyar la revisión de la gestión. |
| Prioridad XP | Baja |
| Story Points | 5 |
| Iteración | 4 |
| Criterios de aceptación | • Se selecciona un tipo de reporte. • La información proviene de registros del sistema. |
| Tareas | • Definir reportes • Crear consultas • Diseñar presentación • Validar datos |

## PB-19 — Recibir notificaciones

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como usuario del sistema, quiero recibir avisos sobre solicitudes o incidencias, para conocer cambios importantes oportunamente. |
| Prioridad XP | Media |
| Story Points | 5 |
| Iteración | 4 |
| Criterios de aceptación | • Se genera aviso ante eventos definidos. • La notificación corresponde al usuario. |
| Tareas | • Definir eventos • Diseñar notificaciones • Implementar generación • Probar |

## PB-18 — Visualizar indicadores y estadísticas

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como administrador o encargado, quiero consultar indicadores y estadísticas de uso, para obtener una visión resumida del funcionamiento. |
| Prioridad XP | Baja |
| Story Points | 5 |
| Iteración | 4 |
| Criterios de aceptación | • Los indicadores usan datos registrados. • La información es comprensible. |
| Tareas | • Definir indicadores • Crear consultas agregadas • Diseñar dashboard • Validar cálculos |

# 7. Product Backlog

| ID | Requerimiento | Prioridad | Puntos | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Inicio de sesión / autenticación | Alta | 8 | 1 |
| PB-02 | Consultar disponibilidad | Alta | 3 | 1 |
| PB-03 | Consultar horarios | Alta | 3 | 1 |
| PB-04 | Consultar información de laboratorio | Media | 3 | 1 |
| PB-05 | Solicitar uso de laboratorio | Alta | 5 | 1 |
| PB-06 | Consultar mis solicitudes | Media | 3 | 1 |
| PB-07 | Consultar estado de solicitud | Media | 3 | 1 |
| PB-08 | Registrar utilización de laboratorio/equipo | Media | 5 | 2 |
| PB-09 | Reportar incidencia de equipo | Alta | 5 | 3 |
| PB-10 | Consultar estado de incidencia | Media | 3 | 3 |
| PB-11 | Gestionar incidencias | Alta | 5 | 3 |
| PB-12 | Administrar laboratorios | Media | 5 | 2 |
| PB-13 | Administrar horarios | Media | 5 | 2 |
| PB-14 | Administrar usuarios y roles | Media | 5 | 2 |
| PB-15 | Historial de solicitudes | Baja | 5 | 4 |
| PB-16 | Historial de incidencias | Baja | 5 | 4 |
| PB-17 | Reportes de gestión | Baja | 5 | 4 |
| PB-18 | Indicadores de gestión | Baja | 5 | 4 |
| PB-19 | Notificaciones | Media | 5 | 4 |
| PB-20 | Estadísticas de uso | Baja | 5 | 4 |